## Slide 1
Преподаватель:
Смирнов Константин Алексеевич
kоnst17@mail.ru
+7921-301-64-21
Дисциплина:
Процессы жизненного цикла программного обеспечения
Лабораторная работа 4:
Стадия разработки – рабочий проект,
этап работы –испытания программы

## Slide 2
Стадии разработки | Этапы работ
Техническое задание | Обоснование необходимости разработки ПС
 | Научно-исследовательские работы
 | Разработка и утверждение технического задания
Эскизный проект | Разработка эскизного проекта
 | Утверждение эскизного проекта
Технический проект | Разработка технического проекта
 | Утверждение технического проекта
Рабочий проект | Разработка программной системы
 | Разработка программной документации на ПС
 | Проведение испытаний ПС
Внедрение | Подготовка и передача ПС
Стадии и этапы разработки программных систем по ГОСТ 19.102-77

## Slide 4
Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию и оформлению программного документа ”Программа и методика испытаний”, определенного ГОСТ 19.101—77
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Структура и оформление документа устанавливаются в соответствии с ГОСТ 19.105—78.
Составление информационной части (аннотации и содержания) является необязательным.
1.2. Документ «Программа и методика испытаний» должна содержать следующие разделы:
объект испытаний;
цель испытаний;
требования к программе;
требования к программной документации;
средства и порядок испытаний;
методы испытаний.
В зависимости от особенностей документа а также вводить новые разделы (подразделы).
Программа и методика испытаний
Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.301-79

## Slide 5
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
2.1. В разделе ”Объект испытаний” указывают наименование, область применения и обозначение испытуемой программы.
2.2. В разделе ”Цель испытаний” должна быть указана цель проведения испытаний.
2.3. В разделе ”Требования к программе” должны быть указаны требования, подлежащие проверке во время испытаний и заданные в техническом задании на программу.
2.4. В разделе ”Требования к программной документации” должны быть указаны состав программной документации, предъявляемой на испытания, а также специальные требования, если они заданы в техническом задании на программу.
Программа и методика испытаний
Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.301-79

## Slide 6
Программа и методика испытаний
Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.301-79
2.7. В разделе ”Средства и порядок испытаний” должны быть указаны технические и программные средства, используемые во время испытаний, а также порядок проведения испытаний.
2.8. В разделе ”Методы испытаний” должны быть приведены описания используемых методов
испытаний. Методы испытаний рекомендуется по отдельным показателям располагать в последовательности, в которой эти показатели расположены в разделах ”Требования к программе” и ”Требования к программной документации”.
В методах испытаний должны быть приведены описания проверок с указанием результатов проведения испытаний (перечней тестовых примеров, контрольных распечаток тестовых примеров и т. п.).
2.7, 2.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.9. В приложение к документу могут быть включены тестовые примеры, контрольные распечатки тестовых примеров, таблицы, графики и т. п.
7—

## Slide 7
Оформление : № группы, Ф.И.О. , номер, тема лабораторной работы, основной текст (структурированный, рисунки), выводы.
konst17@mail.ru
Задание:
Разработать проект программы и методики испытаний на индивидуальный программный проект.